


**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**





\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.Гай № \_\_\_\_\_

**О внесении изменения в постановление администрации Гайского**

**городского округа от 21.12.2022 № 1601-пА «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2023-2025 годы на территории Гайского муниципального округа»**

Руководствуясь Постановлением Правительства Оренбургской области от 27.09.2022 № 1014-пп «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» на 2023-2025 годы», Уставом Гайского муниципального округа Оренбургской области, администрация Гайского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Гайского городского округа от 21.12.2022 № 1601-пА «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2024-2025 годы на территории муниципального образования Гайский городской округ» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. Пункты 3-4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: «3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля.

В результате реализации краткосрочного плана в 2023 году проведены:

проектные работы в 16 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 12 многоквартирных домах общей площадью 51333 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 1328 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2024 году проведены:

строительно-монтажные работы в 10 многоквартирных домах общей площадью 36554,4 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 1223 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2025 году будут проведены:

строительно-монтажные работы в 10 многоквартирных домах общей площадью 48 544,7 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 1185 человек.

4. Общий объем финансирования краткосрочного плана – 286 657 440,20 рублей, в том числе:

средства местных бюджетов – 0 рублей;

средства собственников помещений в многоквартирных домах – 286 657 440,20 рублей;

средства иных источников – 0 рублей.

1.2. Приложения № 1-4 к приложению постановления изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Гайского городского округа от 13.12.2024 № 2029-пА «О внесении изменения в постановление администрации Гайского городского округа от 21.12.2022 № 1601-пА «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2024-2025 годы на территории муниципального образования Гайский городской округ».

3. Рекомендовать НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» ежегодно производить капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах в период с апреля по сентябрь.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Гайского муниципального округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по оперативному управлению.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава Гайского муниципального округа О.Ю. Папунин |  |  |  |

